ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мобильное приложение для сборки и отправки заказов

«СборкаПро» (условное название)

Версия 1.0  |  Май 2026

Для разработки компании АМ-ЕХ

Содержание

1. Обзор проекта

2. Стек технологий

3. Архитектура системы

4. Бизнес-процесс

5. Настройка МойСклад

6. Серверная часть (Backend)

7. Мобильное приложение (Android APK)

8. Печать стикеров

9. Авторизация и роли

10. Структура данных

11. Веб-панель администратора

12. Этапы разработки (MVP)

13. Переменные окружения

1. Обзор проекта

Мобильное Android-приложение для кладовщиков, обеспечивающее полный цикл сборки заказов: от получения уведомления до подтверждения сборки и печати стикера отправления. Приложение интегрируется с МойСклад через REST API и работает синхронно с amoCRM через существующий виджет amgroup.

Цели проекта

- Исключить ошибки при сборке заказов через верификацию товаров штрихкодом

- Автоматически уведомлять кладовщиков о новых заказах на сборку

- Синхронизировать статусы МойСклад ↔ amoCRM без ручного вмешательства

- Формировать и печатать стикеры отправлений прямо со склада

Охват системы

- 3–5 складов, кладовщик может быть привязан к одному или нескольким складам (гибко)

- Типы доставки: Самовывоз, СДЭК, Почта России, Boxberry, Авито Доставка, Другое

- Печать через термопринтер (Zebra / АТОЛ / Xprinter) по Bluetooth или Wi-Fi

2. Стек технологий

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Мобильное приложение | React Native (Expo) | Один код для Android, быстрая разработка, богатая экосистема |
| Серверная часть | Node.js + Express | Webhook-приёмник, прокси к МойСклад, хранение сессий |
| База данных (сервер) | SQLite / PostgreSQL | Хранение пользователей, очереди уведомлений |
| Push-уведомления | Expo Push Notifications | Бесплатно, встроено в Expo, не требует Firebase setup |
| Сканирование ШК | expo-barcode-scanner | Работает с камерой телефона, поддерживает все форматы ШК |
| Печать стикеров | react-native-thermal-receipt-printer-image-qr | Поддержка Bluetooth + Wi-Fi термопринтеров (ESC/POS) |
| Источник данных | МойСклад REST API v1.2 | Покрывает оба сценария: заказы из amoCRM и прямые заказы |
| Хостинг сервера | Railway / Render / VPS | Дешёвый хостинг с поддержкой Webhook endpoint |

3. Архитектура системы

Схема взаимодействия компонентов

amoCRM (сделки, воронки по магазинам) ↕ виджет amgroup (автосинхронизация статусов) МойСклад (заказы, склады, товары, доп. поля) ↓ Webhook при смене статуса → "Сборка" Сервер Node.js (webhook-приёмник + API прокси) ↓ Push Notification → кладовщику нужного склада Android APK (React Native Expo) ↓ Список заказов → карточка → скан ШК → печать стикера ↓ Шаг 1: [Собрано] → Собран ¦ Шаг 2: [Отгружено] или [Выдано клиенту] → Отгружен МойСклад → виджет amgroup → amoCRM (Собран→Готов к отгрузке, Отгружен→Успешно)

4. Бизнес-процесс

Полный цикл обработки заказа

| # | Статус МойСклад | Этап amoCRM | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый | Первичный контакт | Менеджер создаёт заказ в amoCRM или МойСклад |
| 2 | Подтверждён | Согласование | Менеджер заполняет доп. поля доставки |
| 3 | Сборка ⚡ | Проверка/Оплата/Сборка | Webhook → сервер → Push кладовщику склада |
| 4 | Сборка (в работе) | Проверка/Оплата/Сборка | Кладовщик принял задание, сканирует товары |
| 5 | Собран ✅ | Готов к отгрузке | Кладовщик нажал «Собрано» — заказ готов, ждёт передачи |
| 6а | Отгружен 📦 | Отгружен / Успешно | Кладовщик нажал «Отгружено» — передано в ТК (СДЭК, Почта и т.д.) |
| 6б | Отгружен 🤝 | Успешно завершено | Кладовщик нажал «Выдано» — самовывоз, клиент забрал лично |

Особые случаи

- Клиент без amoCRM: заказ создаётся напрямую в МойСклад → попадает в приложение как обычный заказ

- Авито Доставка: трек-номер и ТК заполняются автоматически или менеджером, передаются кладовщику

- Несколько кладовщиков на складе: Push получают все кладовщики склада, первый принявший «забирает» заказ

5. Настройка МойСклад

Дополнительные поля заказа покупателя

Создать вручную в МойСклад: Настройки → Дополнительные поля → Заказ покупателя

| Название поля | Тип | Кто заполняет | Значения / Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип доставки | Справочник (список) | Менеджер | Самовывоз, СДЭК, Почта России, Boxberry, Авито, Другое |
| Транспортная компания | Строка / Справочник | Менеджер / Авто | Название ТК (для случая «Другое») |
| Номер отправления | Строка | Менеджер / Авто | Трек-номер посылки |
| Примечание для сборщика | Текст | Менеджер | Хрупкое, не переворачивать и т.д. |

Статусы заказа покупателя

Настроить в МойСклад: Настройки → Статусы → Заказ покупателя. Обязательные статусы:

- Новый

- Подтверждён

- Сборка — триггер для Webhook и Push-уведомления

- Собран — устанавливается приложением после подтверждения кладовщика

- Отгружен — устанавливается приложением: кнопка «Отгружено» (ТК) или «Выдано» (самовывоз)

- Проблема со сборкой — устанавливается приложением при нажатии «Отказ сборки»; статус остаётся до решения администратора

- Отменён

Webhook в МойСклад

Настроить в МойСклад: Настройки → Вебхуки → Добавить вебхук

- URL: https://your-server.com/webhook/moysklad

- Событие: Изменение заказа покупателя

- Метод: POST

Сервер фильтрует события: реагирует только на смену статуса в «Сборка».

6. Серверная часть (Backend)

Минимальный Node.js сервер. Не хранит бизнес-данные — только маршрутизирует запросы и уведомления.

Эндпоинты API

| Метод | URL | Назначение |
| --- | --- | --- |
| POST | /webhook/moysklad | Приём webhook от МойСклад, фильтрация по статусу, отправка Push |
| POST | /auth/login | Авторизация кладовщика (login + password → JWT токен) |
| POST | /auth/register-token | Регистрация Expo Push Token для устройства кладовщика |
| GET | /orders | Список заказов со статусом «Сборка» по всем складам кладовщика (один или несколько) |
| GET | /orders/:id | Детали заказа: товары, доп. поля, штрихкоды |
| PATCH | /orders/:id/status | Смена статуса заказа в МойСклад. Принимает: assembled ¦ shipped ¦ handed_over |
| GET | /products/barcode/:code | Поиск товара по штрихкоду (проверка при сканировании) |
| POST | /orders/:id/refuse | Отказ сборки: причина + комментарий + фото (multipart) → уведомление администратору |
| GET | /orders/:id/history | История сборки заказа: все события из assembly_log с именами пользователей |
| GET | /analytics/export | Экспорт аналитики в Excel (XLSX) за выбранный период/склад/кладовщик |
| GET/PUT | /admin/settings | Чтение и обновление настроек системы (таймер, приоритеты) |

Структура базы данных сервера

| Таблица | Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| users | id, login, password_hash, name | — | Аккаунты кладовщиков |
| user_warehouses | user_id, warehouse_id | — | Связь many-to-many: один кладовщик — один или несколько складов |
| push_tokens | user_id, expo_token, device_id | — | Push токены устройств для уведомлений |
| notification_log | order_id, sent_at, status | — | Журнал отправленных уведомлений (дедупликация) |
| order_refusals | id, order_id, user_id, reason, comment, photo_url, created_at | — | Журнал отказов сборки: причина, комментарий, фото брака (опционально) |
| assembly_log | id, order_id, user_id, event, meta, created_at | — | Audit log всех событий: взял в работу, скан товара, собрано, отказ, отгружено |
| settings | key, value | — | Настройки системы: assembly_timeout_minutes (порог таймера), приоритеты |

7. Мобильное приложение (Android APK)

Экраны и навигация

| Экран | Содержимое | Ключевые действия |
| --- | --- | --- |
| 1. Авторизация | Поля: Логин, Пароль. Кнопка «Войти» | POST /auth/login → сохранить JWT в SecureStore |
| 2. Список заказов | Карточки заказов статуса «Сборка» своего склада. Сортировка по приоритету (🔴 срочный — сверху). Бейдж с количеством | Pull-to-refresh, тап → экран заказа, Push открывает экран. Срочные подсвечены красной полосой |
| 3. Карточка заказа | Номер заказа, клиент, список товаров с кол-вом, тип доставки, ТК, трек, примечание. Таймер активной сборки (ЧЧ:ММ). Вкладка «История» — лог событий | «Начать сборку» → фиксируется в assembly_log → переход к сканеру. «Печать стикера» (если есть трек) |
| 4. Сканер товаров | Камера + прицел. Список товаров с чекбоксами. Прогресс-бар. Таймер сборки | Сканировать ШК → ✅ верный товар (лог в assembly_log) / ❌ ошибка. Все собраны → кнопка «Собрано» |
| 5. Печать стикера | Preview стикера: трек крупно, баркод, ТК, примечание | Выбор принтера (BT/Wi-Fi), кнопка «Печать» |
| 6. Подтверждение | Все товары отмечены, стикер напечатан. Кнопка «Собрано» → статус Собран. После этого появляются кнопки «Отгружено» / «Выдано клиенту» | Шаг 1: [Собрано] → Собран. Шаг 2 (после Собрано): [Отгружено] (ТК) или [Выдано клиенту] (самовывоз) → Отгружен |

Логика сканирования штрихкодов

- Каждый товар в заказе имеет штрихкод из МойСклад (собственный код)

- Кладовщик наводит камеру на товар — приложение считывает штрихкод

- Если штрихкод совпадает с любым неотмеченным товаром в заказе:

- Зелёная подсветка + звук успеха + товар отмечается галочкой

- Если штрихкод НЕ совпадает:

- Красная подсветка + вибрация + сообщение «Товар не найден в заказе»

- Товар можно отметить вручную (с подтверждением) в случае нечитаемого ШК

- Один товар — несколько единиц: сканировать нужное количество раз

Логика отказа сборки

Кнопка «Отказ сборки» доступна на экране сканера и карточки заказа в любой момент.

- Кладовщик нажимает «Отказ сборки» → открывается модальное окно

- Шаг 1: выбор причины из списка:

- Товар отсутствует на складе

- Выявлен брак

- Неверное количество в заказе

- Другое

- Шаг 2: обязательный текстовый комментарий (минимум 10 символов)

- Шаг 3 (опционально): фото — кладовщик снимает бракованный/отсутствующий товар камерой телефона. До 3 фотографий, загружаются на сервер

- После подтверждения: статус заказа НЕ меняется — остаётся «Сборка (в работе)»

- Сервер фиксирует отказ в БД: order_id, user_id, причина, комментарий, timestamp

- Администратор получает уведомление: колокольчик в веб-панели (real-time через WebSocket)

- Содержание уведомления: номер заказа, склад, кладовщик, причина, комментарий

- Администратор в веб-панели принимает решение: вернуть в очередь, отменить заказ, назначить другому кладовщику

8. Печать стикеров

Макет стикера (термопринтер 80мм)

┌─────────────────────────────┐ │ СДЭК │ │ ████████████████████████ │ │ ████ ШТРИХКОД ТРЕКА ████ │ │ ████████████████████████ │ │ │ │ 1234567890123456789012 │ │ │ │ Хрупкое, не переворачивать │ └─────────────────────────────┘

Содержимое стикера

- Название ТК — крупно, в верхней части

- Штрихкод трека (формат Code128 или QR) — по центру

- Трек-номер цифрами под баркодом

- Примечание для сборщика — внизу (если заполнено)

- Для самовывоза: стикер не печатается (или минимальный с именем клиента)

Подключение принтера

- При первом запуске: сканирование доступных Bluetooth/Wi-Fi устройств

- Выбранный принтер сохраняется в настройках приложения

- Команды печати: ESC/POS для большинства термопринтеров (Xprinter, АТОЛ)

- Для Zebra: ZPL команды (опционально, в рамках расширения)

9. Авторизация и роли

Роли пользователей

| Роль | Права | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Кладовщик | Видит заказы своего склада, меняет статус на «Собран», печатает стикеры | Основная роль приложения |
| Администратор | Управление пользователями, просмотр всех складов (веб-панель или Postman) | MVP: достаточно управлять через БД напрямую |

Процесс авторизации

- Кладовщик вводит логин и пароль один раз

- Сервер возвращает JWT токен (срок жизни: 30 дней)

- Токен хранится в Expo SecureStore (зашифрованное хранилище Android)

- При каждом запросе: Authorization: Bearer <token>

- При входе регистрируется Expo Push Token для устройства

- Создание аккаунтов кладовщиков: администратор через API или скрипт

10. Структура данных

Объект заказа (от сервера к приложению)

{ "id": "моисклад-uuid", "name": "00123", "customer": "Иванов Иван", "warehouseId": "склад-uuid", "status": "Сборка", "deliveryType": "СДЭК", "trackNumber": "1234567890123", "note": "Хрупкое, не переворачивать", "items": [ { "id": "uuid", "name": "Фильтр масляный", "barcode": "4607012340001", "quantity": 2, "scanned": 0 } ] }

11. Веб-панель администратора

Браузерное приложение (React SPA), размещается на том же сервере. Доступно только авторизованным администраторам.

Дашборд — текущее состояние

| Виджет | Содержимое |
| --- | --- |
| Ожидают сборки | Количество заказов в статусе «Сборка» — по каждому складу отдельно |
| В работе | Количество заказов в статусе «Сборка (в работе)» с указанием кладовщика |
| Собраны, ждут отгрузки | Количество заказов в статусе «Собран» |
| Проблемы ⚠️ | Количество активных отказов сборки, требующих решения — красный бейдж |
| Уведомления 🔔 | Колокольчик с непрочитанными событиями: отказы, долгие сборки (> X минут) |

Аналитика — фильтруемые отчёты

- Фильтры: период (произвольный диапазон дат), склад (все или конкретный), кладовщик (все или конкретный)

- Метрики:

- Количество собранных заказов по дням — столбчатая диаграмма

- Среднее время сборки (от смены статуса на «Сборка» до нажатия «Собрано»)

- Топ причин отказов сборки за период — круговая диаграмма

- Нагрузка по кладовщикам: сколько заказов собрал каждый

- Количество отказов по кладовщикам и складам

Управление отказами

- Таблица активных отказов: номер заказа, склад, кладовщик, причина, комментарий, фото (превью), время

- Действия администратора по каждому отказу:

- «Вернуть в очередь» — статус снова Сборка, уведомление кладовщикам склада

- «Назначить кладовщику» — выбрать конкретного исполнителя

- «Отменить заказ» — статус Отменён в МойСклад

История сборки заказа

- На каждой карточке заказа в панели — вкладка «История»

- Хронология событий: кто взял в работу и когда, каждый скан товара, отказы с фото, финальное подтверждение, время отгрузки

- Общее время сборки рассчитывается автоматически (от «взял в работу» до «Собрано»)

Таймер сборки и оповещения

- Настройка порога в панели администратора: поле «Максимальное время сборки (минут)», по умолчанию 30

- Заказы в работе дольше порога — подсвечиваются красным в дашборде и попадают в уведомления

- WebSocket: при превышении порога — моментальный алерт в панели без перезагрузки

Приоритеты заказов

- Администратор или менеджер может выставить приоритет заказу: Обычный / Срочный / Критический

- Срочные заказы отображаются в верхней части списка у кладовщика с цветовой меткой

- Приоритет хранится как дополнительное поле в МойСклад или в локальной БД сервера

Экспорт аналитики

- Кнопка «Выгрузить в Excel» на странице аналитики

- Файл XLSX содержит: все заказы за период, время сборки каждого, кладовщик, склад, статус, отказы

- Библиотека: exceljs (Node.js)

Журнал действий (Audit Log)

- Отдельная страница в панели с полной историей всех событий системы

- Фильтры: по дате, кладовщику, складу, типу события

- Типы событий: order_taken (взял в работу), item_scanned (товар отсканирован), assembled (собрано), refused (отказ), shipped (отгружено), handed_over (выдано)

- Экспорт журнала в Excel за период

Управление пользователями

- Список кладовщиков: имя, логин, склады, дата последнего входа

- Создание / редактирование / деактивация аккаунтов

- Назначение складов кладовщику (один или несколько)

12. Этапы разработки (MVP)

Фаза 1: Инфраструктура и интеграция (1–2 недели)

- Создать проект Expo (React Native)

- Развернуть сервер Node.js + Express на Railway/Render

- Настроить базу данных (SQLite для старта)

- Получить API-токен МойСклад (Настройки → Токены)

- Создать дополнительные поля в МойСклад (см. раздел 5)

- Настроить Webhook в МойСклад → на сервер

- Проверить: смена статуса → webhook приходит на сервер

Фаза 2: Авторизация и список заказов (1 неделя)

- Эндпоинты /auth/login и /auth/register-token

- Экран авторизации в приложении (логин/пароль → JWT)

- GET /orders — получение заказов по всем складам кладовщика

- Экран «Список заказов» с pull-to-refresh

- Push-уведомления: сервер → Expo Push → телефон кладовщика

Фаза 3: Сборка и сканирование (1–2 недели)

- Экран «Карточка заказа» с деталями и доп. полями

- Интеграция expo-barcode-scanner

- Логика верификации: скан ШК → сверка с товарами заказа

- Визуальная и звуковая обратная связь (успех/ошибка)

- Ручная отметка товара (fallback при нечитаемом ШК)

Фаза 4: Статусы и печать (1 неделя)

- Двухшаговая логика финала: шаг 1 — кнопка «Собрано» → статус Собран в МойСклад (обязательна всегда); шаг 2 — после смены статуса появляются кнопки передачи

- Кнопки шага 2: «Отгружено» (тип доставки = любая ТК) или «Выдано клиенту» (тип доставки = Самовывоз) → оба действия → статус Отгружен в МойСклад

- Кнопки шага 2 можно нажать сразу или позже — заказ в статусе Собран виден в списке до тех пор, пока не будет нажата кнопка передачи

- Проверка: статус меняется в МойСклад → viджет → amoCRM

- Подключение термопринтера (Bluetooth-сканирование устройств)

- Генерация стикера: ESC/POS команды с баркодом

- Тест печати на реальном принтере

Фаза 5: Веб-панель администратора (1–2 недели)

- React SPA: роутинг, авторизация администратора

- Дашборд с виджетами текущего состояния (WebSocket для real-time)

- Экран управления отказами: таблица + действия (вернуть, назначить, отменить)

- Аналитика: графики по периоду, складу, кладовщику (Recharts)

- Управление пользователями: создание аккаунтов, назначение складов

- WebSocket real-time: уведомления без перезагрузки страницы, счётчик непрочитанных

Фаза 6: Расширенный функционал (1 неделя)

- Фото при отказе: загрузка на Cloudinary/S3, превью в панели администратора

- Таймер сборки в приложении + порог в настройках панели + WebSocket-алерт

- Приоритеты заказов: дополнительное поле, сортировка в списке кладовщика

- Audit log: запись всех событий в assembly_log (скан, взял, собрал, отказал, отгрузил)

- История сборки на карточке заказа (в приложении и панели)

- Экспорт аналитики в Excel (exceljs)

Фаза 7: Шлифовка (3–5 дней)

- UX мобильного приложения: обработка ошибок сети, загрузочные состояния

- Офлайн-режим: кэш заказов при потере интернета

- Сборка APK: expo build:android или EAS Build

- Тестирование на реальных устройствах склада

13. Переменные окружения

Файл .env на сервере (никогда не коммитить в Git):

| Переменная | Описание |
| --- | --- |
| MOYSKLAD_TOKEN | API-токен МойСклад (Настройки → Токены доступа) |
| MOYSKLAD_ACCOUNT_ID | ID аккаунта МойСклад |
| JWT_SECRET | Секретный ключ для подписи JWT (минимум 32 символа) |
| PORT | Порт сервера (default: 3000) |
| DATABASE_URL | Строка подключения к БД |
| WEBHOOK_SECRET | Секрет для валидации входящих webhook от МойСклад |

Файл .env для Expo (app.config.js / eas.json):

- EXPO_PUBLIC_API_URL — URL сервера (например https://your-app.railway.app)

При вопросах по МойСклад API: https://dev.moysklad.ru/doc/api/remap/1.2/